CORPORACIÓN S.A.

Dirección de Transformación Digital

PLAN INICIAL DE IMPLANTACIÓN DE

INTELIGENCIA ARTIFICIAL CORPORATIVA

Propuesta Estratégica · Proyecto Piloto Microsoft Copilot

| Versión | 1.0 — Inicial |
| --- | --- |
| Fecha | Mayo 2025 |
| Estado | Propuesta para aprobación |
| Clasificación | Confidencial · Uso interno |
| Responsable | Dirección de Transformación Digital |

Resumen ejecutivo Este documento propone el inicio de un proyecto piloto de adopción de Microsoft Copilot en la organización, con un horizonte de seis meses, implantación gradual por fases y medición continua de resultados. El objetivo es capitalizar las capacidades de la IA generativa para mejorar la productividad, reducir tiempos operativos y construir una cultura digital sostenible, bajo un marco sólido de gobernanza y gestión del cambio.

# 1. Contexto Actual

La organización opera en un entorno de creciente complejidad operativa en el que el volumen de información gestionada, la demanda de agilidad en la toma de decisiones y la presión sobre la eficiencia interna se han incrementado de forma sostenida en los últimos tres ejercicios. La plantilla dedica actualmente una parte significativa de su jornada a tareas de bajo valor diferencial: redacción de correos, elaboración de actas, búsqueda de información en repositorios no estructurados o generación manual de informes periódicos.

La organización cuenta con una infraestructura Microsoft 365 consolidada (Exchange Online, Teams, SharePoint Online, OneDrive for Business y Power Platform), sobre la que Microsoft ha integrado de forma nativa las capacidades de Copilot. Esta madurez tecnológica preexistente representa una ventaja competitiva para iniciar un proceso de adopción de IA sin necesidad de infraestructura adicional significativa.

Este plan propone aprovechar ese punto de partida para transformar el modo en que la organización produce, gestiona y distribuye su conocimiento interno, con Microsoft Copilot como palanca principal de cambio.

# 2. Problemas Detectados

El diagnóstico previo, elaborado a partir de encuestas internas de productividad y entrevistas con responsables de área, ha identificado los siguientes puntos de fricción recurrentes:

- Exceso de tiempo en documentación repetitiva: la redacción de actas, procedimientos e informes consume entre 3 y 6 horas semanales por empleado en determinados perfiles.

- Conocimiento corporativo no estructurado: la información crítica se encuentra dispersa en bandejas de correo, conversaciones de Teams y documentos sin indexar en SharePoint, dificultando su localización y reutilización.

- Sobrecarga de reuniones sin salida documental eficiente: el 68% de los participantes declara no disponer de un resumen útil de las reuniones antes de 24 horas.

- Baja automatización de informes de seguimiento: los informes de ventas, operaciones y RRHH se elaboran manualmente, con alta variabilidad en formato y calidad.

- Barreras de idioma en comunicaciones internacionales: la redacción en inglés, alemán o francés requiere tiempo adicional y revisión externa frecuente.

# 3. Objetivos del Proyecto

## 3.1 Objetivo general

Implementar un modelo de adopción controlada y sostenible de Microsoft Copilot que permita a la organización mejorar su productividad operativa, reducir el tiempo dedicado a tareas documentales y construir una cultura de trabajo asistido por IA, garantizando en todo momento la supervisión humana y el cumplimiento normativo.

## 3.2 Objetivos específicos

- Reducir en un 30% el tiempo medio dedicado a redacción y resumen de documentación interna en los departamentos piloto.

- Automatizar la generación de actas y resúmenes de reuniones en Microsoft Teams para el 60% de las reuniones con más de 3 participantes.

- Mejorar la búsqueda y recuperación de conocimiento corporativo en SharePoint mediante capacidades semánticas de Copilot.

- Establecer un inventario de casos de uso validados, replicables y escalables al resto de la organización.

- Formar al 100% de los usuarios con licencia Copilot antes del inicio de la Fase 1.

- Aprobar y publicar una Política Interna de Uso de IA antes del inicio del despliegue.

# 4. Departamentos Implicados

El proyecto es de alcance transversal y requiere la participación activa de las siguientes áreas:

| Departamento | Rol en el Proyecto |
| --- | --- |
| Dirección General | Sponsorship ejecutivo, aprobación presupuestaria y comunicación del cambio. |
| Recursos Humanos | Gestión del cambio, comunicación interna, evaluación del impacto en roles y perfiles. |
| Tecnología e IT | Infraestructura Microsoft 365, integración de Copilot, seguridad y control de accesos. |
| Operaciones | Automatización de flujos de trabajo, gestión documental en SharePoint y OneDrive. |
| Marketing y Comunicación | Generación de contenidos, briefs creativos, informes de análisis de mercado. |
| Ventas y CRM | Preparación de propuestas, análisis de pipeline, resúmenes de reuniones con clientes. |
| Finanzas | Automatización de informes periódicos, análisis de datos en Excel con Copilot. |
| Legal y Cumplimiento | Supervisión normativa, revisión de políticas de uso y evaluación de contratos. |

# 5. Beneficios Esperados

## 5.1 Beneficios cuantitativos (estimados al final del piloto)

- Ahorro de entre 2,5 y 4 horas semanales por usuario en tareas de redacción, búsqueda y síntesis de información.

- Reducción del tiempo de elaboración de informes periódicos en un 40% mediante plantillas asistidas por Copilot en Excel y Word.

- Disminución del tiempo de onboarding de nuevos empleados gracias al acceso asistido al conocimiento corporativo en SharePoint.

## 5.2 Beneficios cualitativos

- Mayor coherencia y calidad en las comunicaciones corporativas y la documentación interna.

- Reducción de la carga cognitiva de los equipos, liberando capacidad para actividades estratégicas y creativas.

- Mejora del posicionamiento de la organización como empleador innovador orientado a la transformación digital.

- Construcción de un repositorio de mejores prácticas de prompting adaptado a la realidad del negocio.

# 6. Riesgos Identificados y Mitigación

| Riesgo identificado | Impacto | Medida de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Baja adopción por resistencia al cambio | Alto | Programa de change management, formación práctica y comunicación ejecutiva. |
| Uso inadecuado de datos confidenciales | Alto | Política de uso, formación obligatoria y auditoría de prompts en M365. |
| Dependencia tecnológica sin masa crítica | Medio | Despliegue gradual por fases y evaluación continua de valor generado. |
| Expectativas no alineadas con capacidades reales | Medio | Gestión de expectativas en sesiones de kick-off y demostraciones controladas. |
| Costes de licenciamiento superiores al ROI | Bajo-Medio | Análisis de TCO previo y revisión de ROI al cierre de cada fase. |

# 7. Estrategia de Implantación

La estrategia adoptada sigue un modelo de despliegue gradual por capas, que combina profundidad técnica con gestión activa del cambio cultural. Se articula en torno a tres principios rectores:

- Valor temprano y visible: los primeros casos de uso desplegados deben generar ahorro de tiempo tangible en las primeras dos semanas para generar tracción interna.

- Supervisión humana permanente: ningún output de Copilot debe utilizarse sin revisión del profesional responsable. La validación es parte del proceso, no una excepción.

- Aprendizaje continuo: el piloto es un entorno de aprendizaje organizacional. Los errores y los casos de uso fallidos tienen tanto valor como los éxitos para calibrar el despliegue posterior.

## 7.1 Casos de uso prioritarios del piloto

- Copilot en Teams: transcripción y resumen automático de reuniones con acciones asignadas por participante.

- Copilot en Outlook: redacción asistida de correos, resúmenes de hilos largos y sugerencias de respuesta.

- Copilot en Word: generación de borradores de procedimientos, informes y comunicados a partir de notas o esquemas.

- Copilot en Excel: análisis de datos de ventas y operaciones, detección de tendencias y narrativas para informes ejecutivos.

- Copilot en SharePoint / Microsoft 365 Chat: búsqueda semántica de documentos corporativos y recuperación de conocimiento histórico.

# 8. Roadmap Inicial del Proyecto

El proyecto se estructura en cuatro fases a lo largo de seis meses. La duración de cada fase podrá ajustarse en función de los resultados de las revisiones periódicas.

| Fase | Período | Hito | Actividades clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Mes 1 | Preparación | Auditoría M365, licenciamiento Copilot, configuración de tenant, definición de KPI baseline, designación del equipo de proyecto. |
| Fase 1 | Meses 2-3 | Piloto Controlado | Despliegue en 3 departamentos (IT, RRHH, Operaciones). Formación inicial, primeros prompts corporativos, recogida de feedback semanal. |
| Fase 2 | Meses 4-5 | Expansión Guiada | Incorporación de Ventas, Marketing y Finanzas. Activación de Copilot en Teams, SharePoint y Excel. Revisión intermedia de KPIs. |
| Fase 3 | Mes 6 | Evaluación y Escala | Análisis de resultados del piloto, decisión de despliegue corporativo completo, actualización de política y hoja de ruta 2026. |

# 9. Formación y Adopción

## 9.1 Plan de formación

La formación es el factor crítico de éxito del proyecto. Se estructurará en tres niveles:

- Nivel fundacional (obligatorio para todos los usuarios): sesión de 3 horas sobre conceptos básicos de IA generativa, política interna de uso y primeros pasos con Copilot en M365.

- Nivel avanzado por área (grupos de 8-12 personas): talleres prácticos de 4 horas centrados en los casos de uso específicos de cada departamento, con ejercicios reales sobre sus propios documentos y flujos de trabajo.

- Nivel experto — Copilot Champions: selección de 2-3 embajadores por departamento que actuarán como referentes internos y canalizarán el feedback hacia el equipo de proyecto.

## 9.2 Recursos de apoyo continuo

- Portal de conocimiento en SharePoint con biblioteca de prompts corporativos validados, actualizada quincenalmente.

- Canal de Teams «Copilot @ Empresa» para preguntas, compartición de casos de uso y anuncios del proyecto.

- Sesiones de Q&A abiertas mensuales con el equipo de Transformación Digital.

- Tutoriales en vídeo (Microsoft Adoption Hub) y ruta de aprendizaje personalizada en Microsoft Viva Learning.

# 10. Gobernanza del Proyecto

El proyecto contará con una estructura de gobernanza ligera pero efectiva, orientada a la agilidad y a la toma de decisiones basada en datos:

- Comité Ejecutivo de IA (mensual): formado por Dirección General, CISO, Director de IT y Director de Transformación Digital. Responsable de la aprobación de decisiones estratégicas y presupuestarias.

- Equipo de Proyecto Copilot (quincenal): coordinado por el responsable de Transformación Digital con participación de IT, RRHH y los Copilot Champions de cada departamento.

- Revisión de KPIs (mensual): presentación formal de resultados con comparativa frente a baseline e identificación de acciones correctoras.

- Política de uso: cualquier herramienta de IA adicional deberá pasar por el proceso de aprobación definido en la Política Interna de Uso de IA vigente.

Toda la documentación del proyecto se gestionará en el sitio SharePoint habilitado para tal efecto, con control de versiones activado y acceso restringido a los miembros del equipo de proyecto y el Comité Ejecutivo.

# 11. Indicadores de Seguimiento (KPIs)

Los siguientes indicadores permitirán evaluar el avance del piloto y tomar decisiones fundamentadas sobre el despliegue corporativo:

| Indicador | Fórmula de medición | Objetivo piloto | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasa de adopción de Copilot | % usuarios activos / total licencias | > 75% en semana 8 | Mensual |
| Tiempo medio de redacción documental | Minutos por documento tipo | Reducción del 30% | Quincenal |
| Resúmenes de reunión generados | Actas automáticas vs. manuales | > 60% automáticas | Mensual |
| Satisfacción del empleado (eNPS IA) | Encuesta interna de adopción | Score > 7/10 | Mensual |
| Incidencias de seguridad IA | Reportes al canal IT | 0 incidencias críticas | Continuo |
| Productividad percibida | Autoevaluación por departamento | Mejora > 25% | Trimestral |

El dashboard de seguimiento estará disponible en Power BI, con datos procedentes del portal de administración de Microsoft 365 y las encuestas periódicas al equipo.

# 12. Próximos Pasos

Para avanzar hacia la Fase 0 del proyecto, se propone completar las siguientes acciones en las próximas cuatro semanas:

- Aprobación formal de este plan por el Comité Ejecutivo y asignación del presupuesto inicial para licenciamiento y formación.

- Designación del responsable de proyecto y los Copilot Champions de los departamentos piloto.

- Auditoría del estado actual de licencias Microsoft 365 y revisión de compatibilidad con Copilot (requisitos de licenciamiento M365 E3/E5).

- Publicación y comunicación de la Política Interna de Uso de IA a toda la plantilla, con recogida de acuses de recibo en el portal de RRHH.

- Configuración del entorno de pruebas en el tenant corporativo y habilitación de Copilot para el grupo piloto inicial.

- Medición del baseline de productividad (encuesta inicial y análisis de métricas de M365) para disponer de datos de comparación al cierre del piloto.

La transformación digital no es una meta, es un modo de operar. Este plan es el primer paso de un recorrido que construimos juntos.

| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| Dir. Transformación Digital _____________________ | Director/a de IT _____________________ | Director/a General _____________________ |
| Fecha: ___/___/2025 | Fecha: ___/___/2025 | Fecha: ___/___/2025 |