## Slide 1
TRANSFORMACIÓN DIGITAL · 2025
PLAN DE IMPLANTACIÓN
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CORPORATIVA
Proyecto piloto · Microsoft Copilot · Microsoft 365
Versión:
1.0
Fecha:
Mayo 2025
Confidencial:
Uso interno
Microsoft Copilot
Microsoft 365
SharePoint
Power BI

## Slide 2
01
Situación Actual
El entorno operativo exige mayor agilidad. La infraestructura tecnológica está lista.
3–6h
semanales por empleado
en tareas documentales
68%
de reuniones sin acta
ánte de 24 horas
M365
infraestructura
consolidada y lista
0€
de infraestructura
adicional requerida
Microsoft 365 con Exchange, Teams, SharePoint, OneDrive y Power Platform ya desplegados.

## Slide 3
02
Problemas Detectados
Documentación repetitiva
3–6h semanales por empleado en redacción de actas, informes y procedimientos de escaso valor diferencial.
Conocimiento fragmentado
Información crítica dispersa en correos, Teams y SharePoint sin indexar. Difícil localización y reutilización.
Reuniones sin salida documental
El 68% de participantes no dispone de resumen útil antes de 24 horas.
Informes manuales y heterogéneos
Informes de ventas, RRHH y operaciones elaborados manualmente con alta variabilidad en calidad y formato.
Baja automatización
Flujos repetibles que consumen tiempo de perfiles cualificados: seguimiento, reporting y comunicaciones tipo.
Barreras idiomáticas
Redacción en inglés, alemán o francés requiere tiempo extra y revisión externa frecuente.

## Slide 4
03
Riesgos y Oportunidades
⚠ RIESGOS
Alto
Filtración de datos confidenciales
Alto
Baja adopción por resistencia al cambio
Medio
Alucinaciones en outputs no revisados
Medio
Expectativas superiores a las capacidades reales
✦ OPORTUNIDADES
Productividad
Liberar 2–4h semanales por empleado
Automatización
Flujos repetibles sin esfuerzo manual
Conocimiento
Recuperación semántica en SharePoint
Posicionamiento
Empleador digital de referencia

## Slide 5
04
Objetivos del Proyecto
01
Reducir un 30% el tiempo de redacción y resumen documental en los departamentos piloto.
KPI: Minutos/doc
02
Automatizar resúmenes de reuniones en Teams para el 60% de las sesiones con más de 3 participantes.
KPI: Actas automáticas
03
Mejorar la búsqueda y recuperación de conocimiento corporativo en SharePoint con búsqueda semántica.
KPI: Time-to-find
04
Formar al 100% de usuarios con licencia Copilot antes del inicio de la Fase 1.
KPI: Usuarios formados
05
Establecer inventario de casos de uso validados, replicables y escalables a toda la organización.
KPI: Casos documentados
06
Publicar la Política Interna de Uso de IA y garantizar aceptación formal de toda la plantilla.
KPI: Tasa de aceptación

## Slide 6
05
Departamentos Implicados
Copilot
Dirección General
Sponsor ejecutivo y aprobación estratégica
Recursos Humanos
Gestión del cambio y comunicación interna
Tecnología e IT
M365, Copilot, seguridad y accesos
Operaciones
Automatización y gestión documental
Marketing
Contenidos, briefs y análisis de mercado
Ventas y CRM
Propuestas, pipeline y resúmenes
Finanzas
Informes periódicos y análisis Excel
Legal y Cumplimiento
Normativa, políticas y contratos

## Slide 7
06
Roadmap · Plan de 6 meses
FASE 0
Mes 1
Auditoría M365
Licenciamiento
KPI baseline
Equipo proyecto
Preparación
FASE 1
Meses 2–3
3 departamentos
Formación inicial
Prompts corporativos
Feedback semanal
Piloto
Controlado
FASE 2
Meses 4–5
5 depts más
Copilot Teams
Copilot Excel
Revisión KPIs
Expansión
Guiada
FASE 3
Mes 6
Análisis resultados
Decisión escala
Política actualizada
Roadmap 2026
Evaluación
y Escala
Duración total del piloto: 6 meses · Revisión estratégica al cierre de cada fase · Decisión de escalado: mes 6

## Slide 8
07
Casos de Uso Prioritarios
Teams
Resúmenes de reunión
Transcripción automática con acciones por participante. Acta lista en minutos.
Outlook
Correo asistido
Redacción, respuesta y resumen de hilos largos con un clic.
Word
Generación documental
Borradores de procedimientos, informes y comunicados desde notas o esquemas.
Excel
Análisis de datos
Detección de tendencias en datos de ventas y generación de narrativas ejecutivas.
SharePoint
Búsqueda semántica
Recuperación inteligente de conocimiento corporativo histórico.

## Slide 9
08
Beneficios Esperados
Ahorro documental
−30%
Reuniones con acta automática
60%
Tiempo de informes periódicos
−40%
Productividad percibida (eNPS)
+25%
2–4h
ahorro semanal
por usuario
0€
infraestructura
adicional requerida
6m
piloto completo
hasta decisión final

## Slide 10
09
Gobernanza y Formación
ESTRUCTURA DE GOBERNANZA
Comité Ejecutivo de IA
Mensual · Decisiones estratégicas
Equipo de Proyecto Copilot
Quincenal · Seguimiento operativo
Copilot Champions
Continuo · Referentes por departamento
PLAN DE FORMACIÓN
1
Fundacional (obligatorio)
3h · IA generativa + política de uso + primeros pasos Copilot
2
Avanzado por área
4h · Taller práctico sobre flujos reales del departamento
3
Copilot Champions
Formación continua · Referentes internos + comunidad de práctica
Toda la documentación se gestiona en SharePoint con control de versiones · Dashboard de KPIs en tiempo real en Power BI

## Slide 11
10
Indicadores de Seguimiento
>75%
Adopción de Copilot
Frecuencia: Mensual
−30%
Ahorro documental
Frecuencia: Quincenal
>60%
Actas automáticas Teams
Frecuencia: Mensual
>7/10
Satisfacción eNPS IA
Frecuencia: Mensual
0 críticas
Incidencias de seguridad
Frecuencia: Continuo
+25%
Productividad percibida
Frecuencia: Trimestral
Fuente de datos: Portal de administración Microsoft 365 + encuestas internas · Reporting en Power BI

## Slide 12
11
Próximos Pasos
1
Aprobación formal del plan
comité ejecutivo
2
Designar equipo proyecto
y Copilot Champions
3
Auditoría de licencias M365
(requisito E3/E5)
4
Publicar Política de Uso de IA
y recabar aceptaciones
5
Configurar entorno piloto
en tenant corporativo
6
Medir baseline de
productividad (semana 1)
Decisión requerida
Aprobación del plan
piloto de 6 meses
Inversión inicial:
Licencias M365 Copilot
Duración piloto:
6 meses
Alcance inicial:
3 departamentos
Decisión escala:
Mes 6
La transformación digital
no es una meta, es un modo de operar.